黔江区2021年第二批统筹整合财政涉农资金项目安排表
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
合计	30256.54235	13687.640722
1	官村扶贫创业园公路工程增补计划	村基础设施	新建	冯家街道	2021年6-12月	区交通局	长1.802公里，增加路基手摆片石补强、水稳层、挡土墙、管涵等建设内容。	改善冯家街道寨子社区276人出行及生产生活条件，其中脱贫人口35人。	80	80	以工代赈
2	黔江区太极乡石槽中桥新建工程	村基础设施	新建	太极乡	2021年6-12月	区交通局	桥长约50米，宽7.5米。	改善太极乡石槽村900人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口90人。带动沿线社会经济发展。	350	350	以工代赈
3	太极乡集镇至二级路连接线工程	村基础设施	新建	太极乡	2021年6-12月	区交通局	交叉路口全长76米，宽6.5米，6cm沥青混凝土路面层+20cm稳定碎石基层。	改善太极居委1200人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口50人。带动沿线社会经济发展。	20	20	以工代赈
4	太极乡太极居委至濯水界公路扩宽工程	村基础设施	新建	太极乡	2021年6-12月	区交通局	长7.611公里，宽6.5米，20cm厚水泥砼路面。	改善金团村700人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口100人。带动沿线社会经济发展。	800	255
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
5	石会镇梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树道路硬化工程	村基础设施	新建	石会镇	2021年6-12月	区交通局	长5.26公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	有效改善石会镇梅子3组武陵居委6、7组480人出行及生产生活条件，其中脱贫人口36人。	289.3	289.3	以工代赈
6	石会镇会西村6组丁家敖至大秧田道路硬化项目	村基础设施	新建	石会镇	2021年6-12月	区交通局	长1.672公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	有效改善石会镇会西村6组340人出行及生产生活条件，其中脱贫人口11人。	91.96	91.96	以工代赈
7	水市乡大山村6组小岩千至坡门前路面硬化工程	村基础设施	新建	水市乡	2021年6-12月	区交通局	长5.472公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	改善水市乡大山村6组292人生产生活条件，其中脱贫巩固人口13人。	300.96	300.96	以工代赈
8	白石镇复兴村2组小沙岭至飞神庙垭口路面硬化工程	村基础设施	新建	白石镇	2021年6-12月	区交通局	长6.497公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	有效改善白石镇复兴村2组780人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口104人。	357.335	357.335	以工代赈
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
9	邻鄂镇邻鄂村7组周家坳至殷家窑至三军师路面硬化工程	村基础设施	新建	邻鄂镇	2021年6-12月	区交通局	本项目路线全长2.055公里，路线起于邻鄂镇邻鄂村7组周家坳，按原有道路布线，至三军师，路线长 2.055公里。采用20cmC25水泥混凝土进行硬化。	改善邻鄂镇邻鄂村6、7组88户368人生产生活条件，其中脱贫巩固人口13户51人。	113	113	以工代赈
10	濯水镇堰塘村3、4组阳雀叫至大岩门路面硬化工程	村基础设施	新建	濯水镇	2021年6-12月	区交通局	本项目位于堰塘村 3、4 组，总长 2.896KM。采用20cmC25水泥混凝土进行硬化。	改善濯水镇堰塘村3、4组250人生产生活条件，其中脱贫巩固人口31人。	159	159	以工代赈
11	水市乡大山村1组大山沟至碑基垭道路硬化工程	村基础设施	新建	水市乡	2021年6-12月	区交通局	长1.196公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	改善水市乡大山村1组80人出行和生产生活条件，其中脱贫巩固人口20人。	67	67	以工代赈
12	邻鄂镇松林村5、6组连接路路面硬化工程	村基础设施	新建	邻鄂镇	2021年6-12月	区交通局	长1.709公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	有效改善邻鄂镇松林村700人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口80人。	94.7	94.7	以工代赈
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
13	黄溪镇共林村四河头至罗家田路面硬化工程	村基础设施	新建	黄溪镇	2021年6-12月	区交通局	起于黄溪镇共林村四河头，止于罗家田，路线长2.116公里。采用20cmC25水泥混凝土进行硬化。	有效改善黄溪镇共林村100人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口20人。	116.3	116.3	以工代赈
14	冯家街道寨子社区中药材基地产业路工程	村基础设施	新建	冯家街道	2021年6-12月	区交通局	长5.851公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	改善冯家寨子创业园中药材基地交通运输环境，方便沿线100人出行及生产生活条件	321.805	321.805	以工代赈
15	石会镇关后居委1组瓦厂至酸枣树坪道路硬化工程	村基础设施	新建	石会镇	2021年6-12月	区交通局	长1.017公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	有效改善石会镇关后居委1组236人出行及生产生活条件，其中脱贫人口13人。	60	60	以工代赈
16	石会镇黎明居委9组冬关岭至半坡道路硬化工程	村基础设施	新建	石会镇	2021年6-12月	区交通局	长1.526公里，宽4.5-6.5米，20cm厚水泥砼路面。	有效改善石会镇黎明居委9组960人出行及生产生活条件，其中脱贫人口10人。	90	60	以工代赈
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
17	黑溪镇白合居委1 组黑道口至老店子道路工程	村基础设施	新建	黑溪镇	2021年6-12月	区交通局	长4.326公里，宽4.5米，8cm厚泥结碎石路面。	有效改善黑溪镇白合村1组390人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口60人。	68.172	68.172	以工代赈
18	白土乡凉洞村生猪养殖项目进出场通畅工程	村基础设施	新建	白土乡	2021年6-12月	区交通局	长2.322 公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	带动生猪产业发展，改善白土乡凉洞村3组347人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口19人。	127.71	127.71	以工代赈
19	石会镇工农1组村大园子至肖家院子道路硬化工程	村基础设施	新建	石会镇	2021年6-12月	区交通局	长1.211公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面。	有效改善石会镇工农1组340人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固户40人。	66	30	以工代赈
20	黔江区烤烟产业扶持项目	产业项目	新建	黔江	2021年6-12月	区农业农村委	开展施用农家肥、生物防控、优化结构等方式种植烤烟2.88万亩,对烘烤场、育苗大棚、烤房设施、烤烟路等配套基础设施进行维修。	通过发展2.88万亩烤烟产业，预计实现产值1亿元，预计带动农户务工500余人，预计解决脱贫人口100人以上就业和增加收益	799.4664	499.4664
21	2021年土地宜机化整治	产业项目	新建	全区有关乡镇	2021年6-12月	区农业农村委	互联互通、缓坡式、梯台式宜机化改造地块0.3万亩	全程机械化作业，提高2个百分点农机化综合水平，节约劳动成本，推动农业产业发展，带动1000余名脱贫农民参加项目实施及就业，每户增加收入3000元。	650	650
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
22	黔江区食用菌产业发展专项	产业项目	新建	全区30个乡镇街道	2021年6-12月	区农业农村委	计划全区新种植羊肚菌5000亩，香菇木耳232亩，平菇11.3亩。
按照《黔江区农业产业化奖励扶持办法》补助钢架大棚、过渡性大棚、小拱棚、微喷系统、烘干设施、冷藏库、菌种生产场等。羊肚菌菌种补贴1400元/亩。	通过产业发展带动农户年户均增收，预计直接受益人户100户，400人，其中脱贫户20户61人。	667	300
23	2019年冯家街道等六个高标准农田建设项目	产业项目	新建	冯家街道、金溪镇、沙坝镇、水市乡、水田乡、中塘镇	2021年6-12月	区农业农村委	1、高标准农田建设4.03万亩；
2、坡改梯面积2900亩；
3、新建蓄水池80口；
4、新建管道16.1公里；
5、新建排水沟26.3公里；
6、新建3-4.5米泥结石路40.7公里；
7、新建1-2.5米生产便道24.37公里。	2019年度高标准农田建设项目实施后，将产生显著的社会效益，农业生产条件将得到根本改善，项目建成后，提高了土地利用率，改善了项目区内水利，摆脱以往“靠天吃饭”的农业模式，有效减少了自然旱涝对农业生产的危害，农民直接受益于项目施工后的农业生产条件改善，增加了收入。受益脱贫582户2128人。	1528.8	500
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
24	2020年大宗油料基地建设项目	产业项目	新建	邻鄂镇、五里乡、金洞乡、濯水镇、石家镇	2021年6-12月	区农业农村委	建设大宗油料基地1.04万亩。土地平整1270亩，新建3.5-4.5米泥结石路21.29公里，安装管道7.59公里，蓄水池7口，生产便道3.85公里，新建排水沟0.3公里。	因地制宜建成集中连片、优质高效的油料基地1.04万亩，对流转土地的农户及集体经济组织在分红期内，每年按财政投资参股金额的5%进行固定分红，分配时向脱贫户倾斜，促进农民增收，巩固脱贫成果，方便群众出行。	200	200
25	2021年黔江区濯水镇烤烟产业路新建及维修项目	产业项目	新建	桐木、五福、堰塘	2021年6-12月	区农业农村委	新建产业路5.15千米	新建烤烟产业路5.15公里，解决烤烟及农业产业发展、175名脱贫群众出行难问题。	30.50395	30.50395
26	濯水镇三门社区人居环境整治	村基础设施	改建	三门社区阿蓬江两岸	2021年6-12月	区农业农村委	1.砍伐河岸被河水淹死树木、被河水冲刷而倾倒树木、被水冲断或者大风吹断的竹子。2.修剪路边树木较低的枝条、河岸树木的枯枝、断枝、病虫枝、徒生枝。3.清理对河两岸灌木从、藤本植物悬挂杂物、杂草。4.清洁整治河岸树枝上的白色垃圾、因回水带来的垃圾和水岸交接处的各种垃圾，保持河岸干净整洁。	有效解决当地脱贫户和居民就近务工2000余人次，增加收入。	30	30
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
27	2021年黔江区太极乡（金鸡坝）农业示范园建设项目	产业项目	新建	太极乡李子村	2021年6-12月	区农业农村委	农业示范园建设土地平整工程坡改梯2.5692公顷，水田整治11.4198公顷，田块修复4.0648公顷，新修旱地区土坎2652m，水田整治新修田坎5000m，新修下田坡道47个。灌溉排水工程新修灌溉渠(0.5m×0.7m)1700m，新修排水渠（0.8m×1.0m）300m，新修100m3蓄水1口。田间道路工程新修4.5m宽泥结石产业路1300m，扩建4.5m宽混凝土产业路300m，新修2.5m宽泥结石生产路800m。	现代农业示范园以乡村振兴战略工作的指示精神通过全面整治建设，实现规模化、机械化等现代化的农业生产模式，促进生产发展，将金鸡坝打造为传统农业产业为主，“农旅+采摘”为辅的现代山地农业示范区，依托科技创造增产效益，大力推广农机耕作，引进良种良法，使粮油、蔬菜、水果增产、农民增收；逐步将金鸡坝发展为乡风文明、村容整洁的现代化新农村，拟建成高产稳产农田，实现稻油轮作面积15.4092hm2；最终实现农民增收致富。	397	397
28	2021年入户道路	村基础设施	新建	各乡镇街道	2021年6-12月	区农业农村委	硬化建设1米宽60公里、3.5米宽35公里入户道路。	方便群众出行，涉及约19000多人，5000余户群众(含脱贫户500余人)受益，提升群众居家环境卫生，有效改便村容村貌，促推乡村振兴。	1950	250	以工代赈
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
29	城南街道南沟社区扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	城南街道南沟社区	2021年6-12月	区农业农村委	采取社区集体自主经营的方式，发展挖掘机租赁服务	按照市场价280元/小时，每天8小时算，减去相关费用年纯收入约45万元	50	50
30	冯家街道桂花社区扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	冯家街道桂花社区	2021年6-12月	区农业农村委	采取社区集体自主经营的模式，实施农贸市场提档升级改造项目，通过改建农贸市场、修建停车场	预计年集体经济经营性收入达5-6万元	50	50
31	小南海镇塘莲洞村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	小南海镇塘莲洞村	2021年6-12月	区农业农村委	采取“企业+村集体”合股联营的方式，入股浙江省安吉县晶品茶场，发展黄金芽茶叶120亩	村集体总收益每年达13.6万元	50	50
32	邻鄂镇五马顶村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	邻鄂镇五马顶村	2021年6-12月	区农业农村委	采取入股保底分红的方式，投资重庆捷鑫生态农业发展有限公司，发展藤茶产业项目，巩固已建成的720亩藤茶产业园	社区集体每年可固定分红3万元	50	50
33	阿蓬江镇大坪村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	阿蓬江镇大坪村	2021年6-12月	区农业农村委	采取自主经营的模式，发展大坪村草圭堂农旅融合综合体项目，打造以市级文物“草圭堂”为中心的集休闲、观光、体验、农产品产购销为一体的农业综合体	预计村集体经济组织每年可实现经营性纯收益10万元左右	50	50
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
34	石会镇高峰村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	石会镇高峰村	2021年6-12月	区农业农村委	采取村集体自主经营的模式，发展茶叶种植项目。计划建设300亩茶叶生产基地（已栽种100亩）	达到盛产期村集体年利润预计超过10万元	50	50
35	黑溪镇改革村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	黑溪镇改革村	2021年6-12月	区农业农村委	采取合股联营的方式，与黔江区淳康农业科技产业有限公司合作，发展蛋鸡养殖项目	村集体每年可增收8万元以上	50	50
36	马喇镇高炉村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	马喇镇高炉村	2021年6-12月	区农业农村委	采取入股保底分红的模式，投资重庆熙承誉生猪养殖有限公司，发展生猪养殖	村级集体每年可固定分工3.75万元	50	50
37	濯水镇濯水社区扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	濯水镇濯水社区	2021年6-12月	区农业农村委	采取资金入股保底分红的方式，投资重庆顺火酒业有限公司，发展白酒产业	社区集体经济组织每年可增收3万元	50	50
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
38	鹅池镇学堂社区扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	鹅池镇学堂社区	2021年6-12月	区农业农村委	采取自建出租的模式，发展茶叶种植项目	社区集体每年可固定收益3万元，并提取茶叶销售利润5%的额外分红	50	50
39	沙坝镇石桥村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	沙坝镇石桥村	2021年6-12月	区农业农村委	采取入股保底分红的模式，依托石桥村石寨子康养种养循环现代农业项目，投资重庆千曼禾农业科技有限公司，发展肉牛养殖	村集体每年可固定分红3万元	50	50
40	杉岭乡苦竹村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	杉岭乡苦竹村	2021年6-12月	区农业农村委	采取自主经营的模式，发展蚕桑项目。计划新建桑园100亩及管护闲置荒芜桑园50亩	第1-2年主要收益来源为撂荒桑园，年产值约为10万元，村集体每年可获利润2.5万元。从第3年起，年产值约为30万元，村集体年利润可达7.5万元	50	50
41	金洞乡大垭村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	金洞乡大垭村	2021年6-12月	区农业农村委	采取入股保底分红的模式，投资重庆富仔园盛牧业有限公司，发展金洞乡百头能繁母猪养殖场	村集体每年可固定增收3万元	50	50
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
42	五里乡甘溪村扶持村集体经济发展项目	产业项目	新建	五里乡甘溪村	2021年6-12月	区农业农村委	采取入股保底分红的模式，投资重庆市黔江区五鼓生态农业有限公司，发展五里乡甘溪村生猪养殖	村集体经济每年可增收3万元	50	50
43	新建村三变改革项目	产业项目	新建	新建村	2021月12月	区农业农村委	按照“公司+村集体经济组织+农户”的入股联合经营的模式，成立股份合作社组织，整体规划打造民宿及配套旅游业态。	带动农户67户263人，其中脱贫户27户103人；经济效益年收入260万。	300	300
44	水系连通及水美乡村建设试点项目	村基础设施	新建
2021年6-12月	区水利局	水系连通工程1处，建设引水堰2座，引水隧洞2处，隧洞总长度3.945km；河道清淤疏浚工程5处，总疏浚长度16.6km，总清淤量8.65万m3；河道岸坡整治工程5处，治理河道总长16.6km，两岸岸坡整治长度10.178km；水源涵养人工湿地1处，湿地面积1.7hm2；水美乡村建设工程5处，总户数1026户、总人口3852人。	本工程涉及黔江区城西街道洞塘居委、关云村、城东街道金桥居委、金溪镇平溪村、桃坪村、城南街道一心居委，总户数1026户、总人口3852人，其中脱贫人口1124人。主要目标为：打造5个水美乡村示范点，水系连通解决黔江城区河段水质问题，调配生态水量267.2万立方米。打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的水美乡村，实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴目标。	8200	1669.508372
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
45	黔江区细沙河阿蓬江镇金洞乡重点河段综合治理工程	村基础设施	新建	阿蓬江镇、金洞乡	2021年6-12月	区水利局	本工程建设规模由阿蓬江镇小罗坝河两河居委段、阿蓬江镇细沙河两河居委段、阿蓬江镇草圭堂河沟大坪村段、阿蓬江镇曾家河沟细水村段、金洞乡马喇河金洞村段共5段组成，河道治理中心长3km，新建岸线总长3.8kmm；新建人行桥1座，拆除复建人行桥9座，改建公路桥1座。	保障阿蓬江镇两河居委、大坪村，金洞乡细水村、金洞村等贫困村扶贫产业防洪安全。受益人口360户1500人，其中脱贫人口40户180人，保护农田及扶贫产业2100亩。	1744.9	500
46	黔江区黔江河册山河段综合治理工程	村基础设施	新建	城西街道、金溪镇	2021年6-12月	区水利局	新建堤防工程长度6.09Km，人行桥1座、拦沙坎4座	保障沿河两岸人民群众的生命财产安全	3867.71	500
47	河湖管护项目	村基础设施	新建	全区河道	2021年6-12月	区水利局	按照河、湖长制工作要求，开展河道清淤整治、河流水质检测、河湖管护等河道管理与保护工作。	开展河道清淤整治、河流水质检测、河湖管护等河道管理与保护工作。	52	52
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
48	鹅池镇防洪隧洞出口河段修复工程	村基础设施	新建	鹅池镇	2021年6-12月	区水利局	修复改建道路145.29m，新建M7.5浆砌块石挡墙63.5m，新建交通桥1座，修复垮塌的M7.5浆砌块石挡墙。	保障沿河两岸人民群众的生命财产安全	99	99
49	下坝分洪隧洞进口段河道整治工程	村基础设施	新建	城南街道	2021年6-12月	区水利局	修复水毁河堤1处	保障沿河两岸人民群众的生命财产安全	80	80
50	2021年水毁修复工程（黄溪小学段、污水处理厂段、册山新西站段）	村基础设施	新建	黄溪镇、城南街道、城西街道	2021年6-12月	区水利局	修复水毁河堤3处	保障沿河两岸人民群众的生命财产安全	80	80
51	黔江区金溪河太极乡金鸡坝河段综合治理工程	村基础设施	新建	太极乡	2021年6-12月	区水利局	河道治理中心长0.95km，岸线总长1.90km；新建护岸0.9km，新建亲水步道1.5km，新建拦河堰1座。	保障李子村扶贫产业防洪安全，通过工程建设美化环境，推动水美乡村建设，实现乡村振兴。受益人口1200人，其中贫困人口150人，保护农田及扶贫产业500亩。	500	200
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
52	黔江区太极河太极乡集镇综合治理工程	村基础设施	新建	太极乡	2021年6-12月	区水利局	河道治理中心长1.0km，岸线总长2.0km；新建护岸0.34km，新建亲水栈道0.6km，河道清淤0.34km，新建拦河堰2座。	保障太极乡集镇防洪安全，通过工程建设美化环境，推动水美乡村建设，实现乡村振兴。受益人口3500人，其中贫困人口300人，保护农田及扶贫产业20亩。	400	200
53	黔江区金溪镇蚕桑基地建设巩固提升试点项目	产业项目	续建	金溪镇8个村社区	2021年6-12月	区林业局	1、省力化养蚕大棚改造3000平方米；
2、小蚕全程共育设施设备；
3、木板方格、采茧机、高压消毒机、电动桑剪等省力化、机械化设备补助。	年产鲜蚕茧1.5万担，实现综合年产值5000万元以上；带动352人就近就地务工就业，取得务工收入≥20万元，其中脱贫户86户。	200	200
54	太极乡李子村70亩桑园水肥一体化项目	产业项目	新建	太极乡李子村	2021年6-12月	区林业局	新建供水水池、铺设管道、阀门系统等	全乡蚕农490余户受益，实现亩增1000元以上，促进脱贫户积极发展致富产业。	18	18
55	太极乡李子村养蚕大棚及中蚕房建设项目	产业项目	新建	太极乡李子村	2021年6-12月	区林业局	大棚面积1500平方米（配套省力化养蚕蚕架蚕台）、中蚕房500平方米（配套温控、湿控、风控系统和省力化10层电控升降蚕架蚕台）	带动李子村集体经济产业发展壮大，实现村集体年产茧200担，促进集体组织增产增收	60	60
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
56	蚕桑产业路建设	产业项目	基础设施建设项目	新建	水田乡、金溪镇、白土乡、太极乡、新华乡、石家镇、鹅池镇、水市乡	区民宗委	建设铺碎石路67.4公里，硬化产业路10.75公里	2021年项目完成率85%，资金支付率80%以上，工程合格率95%，项目地群众满意度95%。	1050	500	以工代赈
57	黔江区生猪产业育种项目	产业项目	新建	石会镇青山村	2021年6-12月	区畜牧中心	扩群增加祖代母猪6000头，建立种母猪系谱，保证连续三年以上区内二元母猪供应自给率100%，参照黔江府发〔2020〕5号文件畜禽引种政策予以补助。	带动400户脱贫户发展生猪养殖	1200	1200
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
58	天翼牧业智能化升级改造项目	产业项目	续建	白石镇中河村	2021年6-12月	区畜牧中心	1.畜牧环境治理：建设日粪污处理能力在200立方米所需初沉池、中转池、缺氧池、好氧池、化沉淀池、物化沉淀池、芬顿反应池等共3450立方米，并完成安装相应配套粪污处理设备、管网及控制系统。
2. 畜牧基础发展。 购置安装日净水处理能力在400立方米所需的一体化混凝沉淀净水装置及配套的管网、水泵、控制系统，并建设所需平台及部分池体。	通过资金入股的方式，带动60户贫困户入股（脱贫人口100人），实现年增收12万元。	348	348
59	叉车操作培训	产业项目	新建	重庆旅游职业学院	2021年6-12月	区扶贫办	对全市有意愿参加叉车操作培训的脱贫户、边缘户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户475人。	让脱贫户、边缘户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户就业	237.5	237.5
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
60	病人护理培训	产业项目	新建	黔江区华光计算机职业学校	2021年6-12月	区扶贫办	对全市有意愿参加病人护理培训的脱贫户、边缘户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户110人。	让脱贫户、边缘户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户就业	62.7	62.7
61	家政服务培训	产业项目	新建	黔江区长城技术培训学校	2021年6-12月	区扶贫办	对全市有意愿参加家政服务培训的脱贫户、边缘户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户100人。	让脱贫户、边缘户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户就业	57	57
62	太极乡鹿子村6组樊山路路面硬化工程项目	村基础设施	硬化	鹿子村	2021年6-12月	区民宗委	硬化路面长2公里、宽4.5，厚20厘米，C25混凝土	方便鹿子村6组42户，150余人（其中脱贫人口8人）群众出行，改善生产生活条件，减少生产成本，促进产业增收	106	106	以工代赈
63	太极乡李子村金鸡坝人居环境整治项目	村基础设施	改建	李子村金鸡坝	2021年6-12月	区民宗委	完成太极乡李子村金鸡坝农房门头、沟、渠、院坝、堡坎、围墙等建设	改善李子村金鸡坝70余户，250余人（脱贫户11户44人）生产生活条件，减少生产成本，促进产业增收	150	150	以工代赈
序号	项目名称	项目 类型	建设性质	实施 地点	进度 计划	区级主管部门	建设任务	绩效目标	资金需求
（万元）	本次安排
（万元）	备注
64	冯家街道寨子社区通信杆路迁改	村基础设施	新建	冯濯路沿线、寨子大桥、桃花溪	2021年9-12月	区经济信息委	完成冯濯路沿线、寨子大桥、桃花溪通信线路迁改和规范整治约3公里。	改善冯濯路沿线、寨子大桥、桃花溪通信设施建设，解决通信安全隐患，提升寨子社区人居生活环境和通信质量。预计将改善700余户农户的通信条件（其中脱贫户7户26人），项目助力当地农户发展产业（其中脱贫户7户26人）。	45.72	45.72
65	乡镇垃圾处理项目	村基础设施	续建	全区各乡镇	2021年6-12月	区城市管理局	对全区乡镇所产生的生活垃圾全部清运至垃圾处理场进行无害化处理	乡镇收集到垃圾中转站的生活垃圾清运率达100%，受益脱贫人口4.79万人。	769	400
66	村级农村综合服务社建设项目	产业项目	新建	各街道乡镇	2021年5-11月	区供销社	新建设农村综合服务社30个；提质增效三星级7个、四星级6个、五星级2个。	实现为150人的农资、日用品配送、农产销售提供平台，巩固15个和新增30个就业岗位，农村综合服务社履盖面增加14.6%。	103	103