重庆市生态环境保护督察受理交办群众

举报投诉问题整改销号情况公示表

| 投诉受理编号 | - D2CQ201908070040 |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | - 1.黔江区城西街道册山社区城乡结合部居民点未修建城市污水管网，导致册山社区厂区、学校、居民点生活污水排放至册山河，造成环境污染，希望修建册山社区城市污水管网；2.册山社区居民点自来水水质不达标，下雨天水质浑浊、有泥土，希望能够解决自来水水质问题。 |
| 整改责任单位 | - 黔江区 |
| 整改目标 | - 1.2019年12月31日前开工建设该区域的二、三级管网，2020年12月31日前建成投用。 - 2.2020年3月底完成区域的自来水管网延伸工程，解决该区域饮水安全问题。 |
| 整改措施及成效 | # 整改措施： # 1.2019年12月31日前开工建设该区域的二、三级管网，2020年12月31日前建成投用。 # 2.2020年3月底完成区域的自来水管网延伸工程，解决该区域饮水安全问题。 整改成效： 1.该区域的黔江区册山老街片区污水管网建设项目于2019年12月17日开工建设，于2020年11月底完工，并于2021年1月7日通过竣工验收。 2.册山社区居民点原用水主要由册山水厂供水，水厂供水规模偏小，水处理工艺流程较简单，加之水源为山泉水，供水保障率较低。为彻底解决册山居民点用水保障问题，通过城市自来水管网延伸实施完成册山片区饮水安全巩固提升工程，完成管道安装27公里并通水，有效解决了该片区水质不达标问题。 3.区教委在2019年8月12日将册山小学的生活污水经化粪池处理后接入了污水主管网。 4.在市上组织的群众投诉问题办理跟踪回访中，该问题回访情况为“较满意”。 |
| 整改时间 | - 2019年8月至2021年1月 |
| 社会监督联系人及电话 | - 白兴袤，79245501 |

备注：社会监督联系人由区生态环境保护督察办有关人员担任。