附件2

2023年危险化学品和烟花爆竹

安全生产监督检查计划

一、工作目标

按照分级监管、属地负责原则，实现对监管对象的安全生产检查执法全覆盖，加强对重点地区、企业、环节、时段的检查和监管执法；进一步完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，促进全区危险化学品烟花爆竹安全生产形势进一步稳定好转，杜绝较大以上生产安全事故，努力实现零事故、零死亡。

二、监督检查人员及分工

分管领导1人，从事危险化学品、烟花爆竹监督检查工作人员有4人，分别是：李举英、伍玉芹、陶天禹、李思诗。

监督检查人员的具体检查工作安排在每月的现场检查方案中进行明确。

三、监督检查工作日

（一）总法定工作日：4人×250天=1000天，其中：

1.行政执法检查工作日：200天。

2.其他执法工作日：450天，包括安全生产举报查处共计80天。参与地方人民政府及有关部门、上级安全监管执法机关组织的安全生产专项行动共计70天。重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改共计80天。有关报告、制度、安全措施的备案共计90天。开展机动执法共计65天。上级安全监管机关安排的工作任务共计65天。

3.非行政执法工作日：350天，包括学习、培训、考核、会议、人事管理、日常工作事务共计175天。病假、事假共计40天。检查指导下级安全监管执法机关工作共计50天。公务员法定年休假、探亲假、婚（丧）假共计50天。参加党群活动共计30天。

四、监督检查计划的主要内容

（一）监督检查的原则

1．根据全区化工企业安全生产情况，开展化工企业安全诊断，改进安全设施设计，完善风险研判和隐患排查制度的融合，全面提高化工企业的本质安全和安全防御能力。

2．按照重庆市应急局对危化品企业开展“一体化”（安全生产标准化和检查监督）工作的要求，对全区重点危险化学品生产企业及经营企业进行“一体化”监督执法检查。

3．按照分级监管原则，对全区危险化学品企业开展检查，对其他涉及“两重点一重大”危化品企业围绕重点工作、突出薄弱环节开展随机抽查。

4. 企业编制并实施年度安全培训计划情况；主要负责人和安全生产管理人员持证情况；特种作业人员持证上岗情况；新进人员三级安全教育培训情况，“四新、转岗和复岗前”从业人员培训情况；建立健全安全培训档案情况；安全培训经费提取和使用情况;双重预防机制建设及运行情况；

（二）监督检查的重点

1．重点检查对象。将涉及“两重点一重大”的企业列为监督检查的重点对象。

2．重点检查内容。

（1）企业按照“五落实五到位”要求，建立和完善安全生产责任体系情况，主要负责人开展安全检查、推动工作落实情况；

（2）企业开展“一体化”建设，常态化实施“回头看”，建立持续整改工作机制情况；

（3）企业“三项岗位”人员、新员工安全生产培训教育情况；

（4）建设项目安全设施“三同时”规定执行情况；

（5）危险化学品企业“两重点一重大”自动化控制系统改造及运行情况，重大危险源安全管理情况；

（6）危险化学品企业储罐区安全管理，落实《油气罐区防火防爆十条规定》情况；

（7）危险化学品企业开展防腐蚀、防静电、防泄漏及特殊作业安全等专项整治工作情况；

（8）烟花爆竹批发企业落实“六严禁”，烟花爆竹经营零售店落实“两关闭”、“三严禁”的情况，开展经营安全专项治理工作情况；

（9）危险化学品企业、烟花爆竹批发企业双重预防机制建设及运行情况情况；

（10）烟花爆竹零售店“标准化”建设。

（三）监督检查工作日安排

1.日常监督检查

一月份：重庆博望气体有限责任公司、重庆科瑞南海制药有限责任公司、重庆市烟花爆竹集团喜礼有限公司、中国石油天然气股份有限公司重庆仓储分公司正阳油库、中国航油油料有限公司重庆分公司黔江供应站。（共5家）

二月份：重庆市黔江区美洲石化有限公司、中国石化重庆销售黔江分公司高坎子加油站、中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司册山加油站、 中国石化重庆销售黔江分公司沙坝加油站。 （共4家）

三月份：中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司白家湾加油站、重庆市黔江区湘星商贸有限公司黔江区水淹沱加油站、中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司下坝加油站、黔江区凌云石油有限公司城东加油站、中国石化重庆销售黔江分公司城南加油站、 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司正阳加油站。（共6家）

四月份：重庆市黔江区芳建商贸有限责任公司黎水加油站、重庆市新代城贸易有限责任公司白石加油站、中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司黄溪加油站、中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司石会加油站、黔江区凌云石油有限公司石会加油站 。（共5家）

五月份：重庆市黔江区南星气瓶检测有限责任公司、中国石化重庆销售黔江分公司板栗山加油站、中国石化重庆销售黔江分公司鸿运加油站、重庆本才石油有限公司黑溪加油站、重庆淼焱商贸有限公司朝阳加油站、重庆鸿钻国际进出口贸易股份有限公司。（共6家）

六月份：中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司麻田坝加油站、黔江区欧煌商贸有限公司麻田坝加油站、重庆市五贤堂商贸有限责任公司马喇加油站、重庆市本才石油有限公司邻鄂加油站、中油鸿业石油有限公司物流园加油站、中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司正阳高速路出入口加油站。（共5家）

七月份：重庆市本才石油有限公司两河辉宇加油站、重庆市黔江区伟烈科商贸有限责任公司水市加油站、中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司濯水加油站、重庆市秋旬商贸有限责任公司梨湾加油站、中国石化重庆销售黔江分公司大院子加油站。（共5家）

八月份：重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路阿蓬江服务区（东侧）加油站、重庆中石化惠通要油料有限公司渝湘高速公路阿蓬江服务区（西侧）加油站、重庆中石化惠通油料有限公司黔彭高速公路黔江服务区（南侧）加油站、重庆中石化惠通油料有限公司黔彭高速公路黔江服务区（北侧）加油站、重庆中油铁建实业有限公司黑溪西侧服务区加油站、重庆中油铁建实业有限公司黑溪东侧服务区加油站。（共6家）

九月份：重庆市信营商贸有限责任公司金溪坳田加油站、重庆厚盈贸易有限责任公司太极加油站、重庆市新代城贸易有限责任公司新华加油站、重庆市黔江区占胜商贸有限公司鹅池加油站、重庆市黔江区修为贸易有限责任公司石家加油站。（共5家）

十月份：重庆博望气体有限责任公司、重庆科瑞南海制药有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司重庆仓储分公司正阳油库、中油鸿业石油有限公司青杠加油站、重庆量畅商贸有限公司李家溪加油站。（共5家）

十一月份：重庆高速国储能源投资有限公司黔恩高速黔江舟白服务区加油站（东）、重庆高速国储能源投资有限公司黔恩高速黔江舟白服务区加油站（西）、中国石化重庆销售黔江分公司鸿园加油站、重庆市黔江区淞实商贸有限公司小南海加油站、重庆市黔江区淞实商贸有限公司中塘加油站、重庆市黔江区跑驰商贸有限公司郎溪加油站。（共6家）

十二月份：重庆博望气体有限责任公司、重庆科瑞南海制药有限责任公司、重庆市烟花爆竹集团喜礼有限公司、中国石油天然气股份有限公司重庆仓储分公司正阳油库。（共4家）

2.随机抽查

全年对生产经营单位随机执法检查共计58家次，其中危险化学品生产经营企业18家次，烟花爆竹零售店40家次。