| 黔江区项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 马喇镇高炉村3组向家垭口至哑巴屋基道路硬化工程 |  |  |  |  |
| 市级主管部门 |  |  | 重庆市发改委 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 黔江区发改委 |  | 项目实施单位 | 马喇镇人民政府 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 86.6127万元 | 86.4526万元 |  | 99.00% |
|  |  |  | 其中：上级补助 | 86.6127万元 | 86.4526万元 |  | 99.00% |
|  |  |  | 当年预算 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转结余 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 2019年10月开工建设，2020年6月项目竣工验收、2020年6月办结财务决算。 |  |  |  | 2019年10月开工建设，2020年6月项目竣工验收、2020年6月办结财务决算。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 |  | 1.894公里 | 1.894公里 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备 |  | 0.5月 | 0.5月 |  |
|  |  |  | 建设 |  | 3月 | 3月 |  |
|  |  |  | 财务决算 |  | 0.5月 | 0.5月 |  |
|  |  | 成本指标 | 万元/公里 |  | 45 | 45 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约物资运输成本 |  | 吨 | 吨 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 方便快速出行 |  | 1560人 | 1560人 |  |
|  |  |  | 保障出行安全 |  | 1560人 | 1560人 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少物资运输汽车尾气排放量 |  | 吨 | 吨 |  |
|  |  |  | 减少居民进出汽车尾气排放量 |  | 人 | 人 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用寿命 |  | 年 | 年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民投诉次数 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 负面网络舆情次数 |  | 0 | 0 |  |

| 黔江区项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 马喇镇杉树村产业配套设施建设项目 |  |  |  |  |  |
| 市级主管部门 |  |  | 重庆市水务局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 黔江区水务局 |  | 项目实施单位 | 马喇镇人民政府 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 125万元 | 120.8239万元 |  |  | 96.00% |
|  |  |  | 其中：上级补助 |  | 120.8239万元 |  |  | 96.00% |
|  |  |  | 当年预算 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转结余 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2020年2月项目竣工、2019年12月完工使用、2020年4月竣工验收、2020年5月办结工程结算，2020年11月办理财务决算。 |  |  |  | 2020年2月项目竣工、2019年12月完工使用、2020年4月竣工验收、2020年5月办结工程结算，2020年11月办理财务决算。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备 |  | 0.5个月 |  | 0.5个月 |  |
|  |  |  | 建设 |  | 2.5个月 |  | 2.5个月 |  |
|  |  |  | 财务决算 |  | 0.5个月 |  | 0.5个月 |  |
|  |  | 成本指标 | 万元/公里 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约物资运输成本 |  | 吨 |  | 吨 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 方便快速出行 |  | 2000人 |  | 2000人 |  |
|  |  |  | 保障出行安全 |  | 2000人 |  | 2000人 |  |
|  |  |  | 方便生产 |  | 1000人 |  | 1000人 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少物资运输汽车尾气排放量 |  | 吨 |  | 吨 |  |
|  |  |  | 减少居民进出汽车尾气排放量 |  | 人 |  | 人 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用寿命 |  | 年 |  | 年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民投诉次数 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 负面网络舆情次数 |  | 0 |  | 0 |  |
| 说明 |  | 请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |