黔江区马喇镇高炉村向家垭口至哑巴屋

基道路硬化工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

马喇镇高炉村3组道路硬化工程建设项目内容包括：路基宽度4.5米；每公里结合地形设置错车道数3-5处，错车道宽度不少于6.5米，有效长度不少于10米；每公里设置涵洞不少于3道，管径不少于60厘米；20厘米厚C30砼路面；挡墙砌砖、边沟设置等。

（二）项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

2018年7月31日交通委员会以(黔江交委计﹝2018﹞159号)下达资金计划，按照45/公里补助，该工程已于2020年6月办理竣工验收。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照区级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我镇的实际，组织相关人员根据我镇的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

（二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）；

马喇镇高炉村向家垭口至哑巴屋基道路硬化工程建设项目的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，有效改善村容村貌，方便群众生产生活，为群众营造良好宜居环境并有效排除交通安全隐患；可以使群众对党和政府更加满意。

三、评价结论

项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了马喇镇高炉村1组群众出行等需求。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

该项目合计到位资金86.6127元，2020年8月6日到位86.6127万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目合计支付资金86.4526万元，2019年6月24日支付工程款尾款21.7151万元，合计共支付86.4526万元。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金按照进度向区交委申请，并验收支付。资金到位、支付及时。项目质保金由施工企业单独缴存，待质保期到期复验通过后支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

项目完成道路硬化1.894公里。

（2）项目完成质量

经验收，该项目达到合同约定的基本要求

（3）项目实施进度

截止评价日，该项目已完工。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

为我镇高炉村民出行提供了很大便利，道路交通的安全进一步加强。

（2）项目实施的社会效益分析

解决了高炉村民出行问题，方便群众生产生活，密切了党群干群关系。

（3）项目实施的可持续影响分析

项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求，保证利民、便民工作的开展；方便群众生产生活，带动当地农业旅游发展，得到上级政府和群众肯定。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题：1、管理制度不够健全。2、项目绩效目标细化分解不够具体。3、项目监管不够严格、全面。

（二）改进措施：1、健全各项项目管理制度。2、排列项目的绩效目标，将目标细化到位。3、加强对项目建设的监管，定期召开专题会议。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂不进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在着以下问题：1、管理制度尚不健全；2、绩效评价指标体系还不完善；3对绩效评价工作的认识不够；4、人员素质有待进一步提高。

（二）改进的主要措施为：1、完善绩效评价工作制度；2、完善绩效评价指标体系；3、加大宣传力度，树立绩效管理理念；4、加强学习培训，提升业务能力。

八、其他需要说明的问题

无。

马喇镇杉树村产业配套设施

建设项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

马喇镇杉树村产业配套设施建设项目包括生产便道硬化、灌溉水池：硬化1.2m/1m/0.8m宽等生产便道6公里，修建40m3水池一口,5m3水池12口，形成灌溉系统；花椒基地：新建一层花椒烘烤房195.84m2,花椒烘干机一台；水稻基地：新建一层水稻烘烤房155.6m2、一层烘烤临时存谷仓47m2,水稻烘干机一台等。

（二）项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

该项目资金来源为山东省日照市帮扶援建资金，分别于2019年8月30日和2019年11月1日各转62.5万，合计125万元，通过【2019】调剂01808号和黔财单【2019】调剂02205号下达资金。项目建设工期为6个月，2019年9月项目开工，2020年2月项目竣工、2019年12月完工使用、2020年4月竣工验收、2020年5月办结工程结算，2020年11月办理财务决算。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照区级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我镇的实际，组织相关人员根据我镇的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

（二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）

马喇镇杉树村产业配套设施建设项目的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，有效改善村容村貌，方便群众生产生活；为杉树村发展水稻产业、花椒产业提供更便利的交通、更好的生产条件；软件硬件的配套建设可以使农民增产增收，提高群众幸福感，让群众对党和政府更加满意。

三、评价结论

项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了马喇镇杉树村发展产业的各项需求和条件。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

该项目合计到位资金125万元，2019年8月30日到位62.5万元，2019年11月1日到位62.5万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目合计支付资金125.0239万元，2019年9月27日支付项目工程款60万元，2019年12月25日支付项目工程款36.6970万元，2020年6月17日支付项目设计费和监理费共2万元，2020年6月24日支付项目工程尾款24.1296万元，2020年11月办理财务决算支付2000元，合计财务决算金额为125.0239万元。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金按照进度向区发展改革委员会申请，并验收支付。资金到位、支付及时。项目质保金由施工企业单独缴存，待质保期到期复验通过后支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

| 项目名称 | 单项工程名称 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 马喇镇杉树村产业配套设施建设项目 | 生产便道硬化 | 6公里 | 35.7026 |
|  | 灌溉水池 | 一个 |  |
|  | 花椒烘烤房 | 1层 | 31.0222 |
|  | 花椒烘烤机 | 1台 | 15.02 |
|  | 水稻烘烤房 | 1层 | 19.7980 |
|  | 临时存谷仓 | 1层 | 6.9401 |
|  | 水稻烘干机 | 1台 | 18.7 |

（2）项目完成质量

经验收，该项目各项质量均达到指标要求。

（3）项目实施进度

截止评价日，该项目已完工。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

为我镇水稻产业、花椒产业快速发展提供了良好的生产条件。

（2）项目实施的社会效益分析

农民增产增收，提高群众幸福感，让群众对党和政府更加满意。

（3）项目实施的可持续影响分析

项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求，保证利民、便民工作的开展；方便群众生产生活，带动当地产业发展，得到上级政府和群众肯定。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题：1、管理制度不够健全。2、项目绩效目标细化分解不够具体。3、项目监管不够严格、全面。

（二）改进措施：1、健全各项项目管理制度。2、排列项目的绩效目标，将目标细化到位。3、加强对项目建设的监管，定期召开专题会议。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂不进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在着以下问题：1、管理制度尚不健全；2、绩效评价指标体系还不完善；3对绩效评价工作的认识不够；4、人员素质有待进一步提高。

（二）改进的主要措施为：1、完善绩效评价工作制度；2、完善绩效评价指标体系；3、加大宣传力度，树立绩效管理理念；4、加强学习培训，提升业务能力。

八、其他需要说明的问题

无