附件2

黔江区项目支出绩效目标自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 正阳街道团结社区蔬菜产业路 |
| 市级主管部门 | 市交委 |
| 地方主管部门 | 区交通局 | 项目实施单位 | 正阳街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | 126 | 63 |  | 50.00% |
| 其中：上级补助 | 126 | 63 |  | 50.00% |
|  当年预算 |  |  |  |  |
|  上年结转结余 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 开工建设，完工投用，结算评审办结，办结财务决算 | 开工建设，完工投用，结算评审办结 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 前期准备 | 2022年8月 | 2022年9月 |  |
| 建设 | 2022年9月 | 2022年11月 |  |
| 结算评审 | 2022年11月 | 2022年11月 |  |
| 成本指标 | 万元/公里 | 42 | 42 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约物资运输成本 | 300吨 | 300吨 |  |
| 社会效益指标 | 方便快速出行 | 350人 | 350人 |  |
| 保障出行安全 | 350人 | 350人 |  |
| 生态效益指标 | 减少物资运输汽车尾气排放量 | 100吨 | 100吨 |  |
| 减少居民进出汽车尾气排放量 | 600人 | 600人 |  |
| 可持续影响指标 | 项目使用寿命 | 10年 | 10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民投诉次数 | 0 | 0 |  |
| 负面网络舆情次数 | 0 | 0 |  |
| 说明 | 无 |